|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alumne | NIU | Tutor |
| Ricard López Olivares | 1571136 | Carlos García Calvo |

Informe progrés I – 18 d’abril de 2023

# Robot Industrial Stäubli TX60 com a classificador de residus

Resum

El projecte es centra en desenvolupar un robot de reciclatge que utilitza tecnologia de xarxes neuronals i està integrat en el marc de la Indústria 4.0. El robot està dissenyat per identificar i classificar de manera autònoma materials reciclables de corrents de deixalles, com ara plàstics, vidres, papers i matèria orgànica.

La tecnologia de xarxes neuronals permet al robot aprendre i adaptar-se a noves corrents de deixalles, així com millorar la seva precisió i eficiència amb el temps. La integració de la Indústria 4.0 proporciona monitoratge i anàlisi de dades en temps real, el que permet l'optimització del procés de reciclatge i la identificació de possibles problemes.

El projecte té com a objectiu millorar l'eficiència i sostenibilitat de les operacions de reciclatge, alhora que redueix la necessitat de mà d'obra humana en tasques perilloses o repetitives. També s'alinea amb els principis d'una economia circular, en la qual es minimitza el malbaratament i es reutilitzen els recursos.

En general, el robot de reciclatge amb tecnologia de xarxes neuronals integrada en la Indústria 4.0 representa una solució innovadora als desafiaments de la gestió de residus i la sostenibilitat, com a inspiració podem trobar el robot de l’empresa Glasier[1].

Especificacions i dataset

Els elements utilitzats per aquest projecte són:

* Robot Stäubli model TX-60[2], aquest robot té una àrea de treball similar al TX2-60[4].

Imagen que contiene interior, aparato, tabla, cocina

Descripción generada automáticamente

* Controlador CS8C[3].

Imagen que contiene edificio, frente, tabla, cámara

Descripción generada automáticamente

* Simulador, en un primer moment intentaré utilitzar el simulador Stäubli robotics suite 2022[5], amb el llenguatge VAL 3 [12].
* Cinta transportadora amb encoder, així es pot fer un tracking (seguiments d’objectes) per agafar els objectes sense aturar la cinta.

 Imagen que contiene tabla, interior, computadora, escritorio

Descripción generada automáticamente

* PLC 1200 siemens amb un variador de velocitat, d’aquesta manera es pot controlar la parada i la velocitat de la cinta.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

* Càmera, per poder implementar la visió per computador.
* L’eina empleada és una pinça o un bomba de succió, d’aquesta manera es pot agafar els objectes.
* **La xarxa neuronal que he utilitzat és DenseNet[8], he decidit aquesta opció, pel fet que Yolo[7] i SSD[9] són xarxes neurals ja entrenades que diuen de quin objecte es tracta, quan en aquest cas interessa classificar l’objecte no dir quin és.**
* Utilització d’un dataset, **aquest dataset és una combinació d’imatges pròpies i d’un dataset ja creat amb productes de reciclatge, anomenat trashnet[6]. Aquest dataset consta de 4 classes amb el nom dels colors dels contenidors i dintre conté imatges dels objectes que podem contenir cada contenidor.**

Objectius

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codi | Definició | Referencies |
| O1 | Obtenir informació important sobre el robot TX-60 i simulador. | [2, 4, 6] |
| O2 | Realitzar la identificació d’objectes. | [6,7,8,9] |
| O3 | Buscar informació sobre la programació del robot i el simulador. |  |
| O4 | Crear una simulació realista del projecte. |  |
| O5 | Realitzar que la simulació funcioni en el món real i faci el circuit (agafar de la cinta, traslladar-ho al lloc). |  |
| O6 | Manipulació d’un objecte estàtic, en simulació com en espai real. |  |
| O7 | Realització d’agafar un objecte no estàtic. |  |
| O8 | Comunicar un ordinador amb el robot, per poder enviar-li accions a realitzar. |  |

**Després d’un temps treballant en el projecte no s’han modificat els objectius. L’objectiu final és el mateix, per tant, es manté igual que la versió inicial del document.**

Metodologia

En aquesta secció s'explica quina és la manera de treball que s'utilitza en el projecte.

Hi haurà dos tipus de metodologies, una es fa amb el tutor i l'altre la fa l'alumne independentment per aconseguir una millor organització. La primera es fa amb el tutor, tracta de realitzar una sèrie de reunions, normalment cada setmana es fa mínim una, aquestes reunions serveixen per fer un seguiment, explicar conceptes que són útils, intercanviar punts de vista, etc. No només es faran aquestes reunions per fer un seguiment del treball, sinó que també són per poder fer servir el robot i fer les proves pertinents amb una persona que vigili el que es fa, això pel fet que pot ser perillós un robot. Per la segona, la qual només és responsable l'estudiant, és l'ús d'una metodologia àgil, anomenada kanban[10], aquest consta d'un taulell amb uns pòsits que es van canviant de posicions.

**Aquesta secció, igual que els objectius, no és modificada, les reunions setmanals es mantenen per tenir un control del projecte més acurat, aclarir idees i fer proves en els robots reals si es cal. D’igual manera l’alumne manté la metodologia Kanban.**

Planificació

En aquesta secció es realitza un esquema de seguiment estimat per a la realització del projecte. Cal destacar que l'esquema és orientatiu i ajustat al temps atorgat per dur a terme el projecte, per tant, alguna fase pot durar més temps del marcat o es faci abans del previst.

**Per facilitar la tasca de seguiment, es posaran colors a les fases en funció al progres y desenvolupament actual del projecte.**

**Llegenda**

* **Verd : Tasca completada.**
* **Groc: Tasca en curs.**
* **Vermell: Tasca aturada.**
* **Blanc: Tasca pendent.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planificació** | | | |
| **Fase** | **Descripció** | **Objectius** | **Temps aprox.** |
| **Reunió Inicial (19/02/2023)** | | | |
| 1 | Definició detallada del projecte, objectius, metodologia i planificació. Redacta informe inicial. | - | 1 setmana |
| 2 | Començar planificació del projecte. | 01 | 1 setmana |
| 3 | Començar a familiaritzar-se amb el simulador i la programació del robot. | O3 | 1 setmana |
| **Lliurament informe Inicial (12/03/2023)** | | | |
| 4 | Crear l’escena en el simulador, amb peces de colors i posar-ho en marxa. | O4 | 1 setmana |
| 5 | Instal·lar un sistema de visió en el robot i que es comuniqui amb l’ordinador. | O6 | 1,5 setmanes |
| 6 | Entrenar la xarxa neural per poder identificar els objectes a reciclar i classificar-los. | O2 | 2 setmanes |
| 7 | Implementar la comunicació ordinador – robot Stäubli | O8 | 1 setmana |
| 8 | Ampliar l’informe amb tots els avanços realitzats. | - | 1 setmana |
| **Lliurament informe de progrés I (23/04/2023)** | | | |
| 9 | Manipular objectes estàtics en el robot real i en la simulació | O6 | 2 setmanes |
| 10 | Passar la simulació a un àmbit real, utilitzant el robot Stäubli (agafar peça de la cinta, classificar-la i traslladar-la). | O5 | 2 setmanes |
| **11** | **Obtenir la orientació de la peça** | **O7** | **1 setmana** |
| **Lliurament informe de progrés II (28/05/2023)** | | | |
| **12** | **Unificació de tot el codi, per crear una única aplicació** | **-** | **1 setmana** |
| 13 | Implementar el poder agafar una peça sense parar la cinta, mantenint la classificació d’objectes | O7 | 1,5 setmanes |
| 14 | Redactar el document final | - | 4 dies |
| **Lliurament informe final (18/06/2023)** | | | |
| 15 | Crear la presentació i defensa. | - | 5 dies |
| 16 | Acabar de polir el projecte corregint errors o millorant la intel·ligència artificial. | - | 1 setmana |
| **Proposta de presentació (30/06/2023)** | | | |
| 17 | Creació del pòster | - | 3 dies |
| **Lliurament dossier (06/07/2023)**  **Lliurament pòster (06/07/2023)** | | | |

**FASE 1:**

**DESENVOLUPAMENT**

**La definició del projecte és la següent: Es realitzarà la visió per computador d'un robot Stäubli model TX-60, la qual ajuda al robot a ser capaç de classificar residus. A part d'implementar-ho de manera física en el robot real, s'implementarà una simulació el més semblant a la realitat.**

**Amb aquest afegit, el robot hauria de ser capaç d'identificar un, objecte classificar-ho i posar-ho en el lloc pertinent.**

**FASE 2:**

**DESENVOLUPAMENT**

**La planificació està detallada en el punt anterior, aquest es va actualitzant en cada entrega: per mantenir aquest punt sempre present i no perdre els avanços realitzats s’utilitza l’eina github, en un repositori propi anomenat recycling-robot[13].**

**FASE 3:**

**DESENVOLUPAMENT**


**Creació de diversos programes de val3 en Stäubli Robotic Suite 2016, aquest software va ser proporcionat pel professor mentre ens proveïen la versió que s’utilitza avui dia (Stäubli Robotic Suite 2022). Aquests programes tractaven de moure objectes, moure un braç robòtic...**

**FASE 4:**

**DESENVOLUPAMENT**

**Donat amb el que s’ha practicat s’ha creat una escena, la qual conté un objecte estàtic i posar-ho en una paperera. Degut a uns problemes amb la gravetat i agafar l’objectes en el simulador Stäbli Robotic Suite, la tasca continua realitzant-se.**

**RESULTAT**

****

**CONCLUSIONS**

**D'aquesta fase podem concloure que a pesar que no estigui finalitzada, pel fet que falta una cinta, no ens portarà un retard en el projecte, ja que es pot treballar sense problemes.**

**FASE 5:**

**DESENVOLUPAMENT**


**El sistema de visió s’està implementat, per això esta en procés, però ja esta parlat de com serà i quina es la idea, aquesta consta de crear una plataforma per col·locar el telèfon mòbil en una plataforma adherida a la cinta. Aquesta càmera connectada al ordinador mitjançant wiffi, això es pot fer de diverses formes però s’utilitzarà IvCam per connectar aquest telèfon al ordinador i simular que es una càmera integrada en el mateix.**






**FASE 6:**


**DESENVOLUPAMENT**

**S'ha realitzat una xarxa neural DenseNet121, aquest tracta d'una xara convolucional CNN de 121 capes densament connectades, aquest model té com a entrades les imatges amb l'objecte a classificar i retorna el color del contenidor que es classifica amb un percentatge de seguretat, com es pot veure a continuació s'han fet diverses proves donants bons resultats, aquestes proves s'han fet en diferents àmbits i objectes.**

**RESULTATS**

****

****

****

**CONCLUSIONS**

**Podem veure que aquesta fase és un èxit, la xarxa neuronal funciona sense cap mena de problemes, tant amb un fons uniforme remarcant l’objecte, com amb una prova real el qual el fons pot ser bastant diferent amb les proves.**

**FASE 7:**

**DESENVOLUPAENT**

**Aquesta comunicació es fa amb socket, tant en la simulació com en el robot físic, aquesta consta amb una màquina client (ordinador) i un servidor (robot), aquesta informació s'envia/rep en bytes amb una codificació ASCII. No cal enviar un únic byte, es pot enviar un missatge sencer sense problemes, ja que es disposa d'un buffer, que es va omplint mitjançant arriben dades. Això s'utilitzarà en un futur per enviar a quin contenidor va l'objecte. Encara que per comprovar el funcionament s‘han realitzat proves amb arxius de testatge creats per l’alumne.**

**RESULTAT**

**[Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente](https://i.imgur.com/l5awgj8.mp4)**

**CONCLUSIONS**

**Aquesta fase es dona com a exitosa, ja que la comunicació funciona, en totes dues direccions tant per enviar i rebre dades.**

**RESUM: El desenvolupament actual esta una mica endarrerit, pel fet, que falta la cinta en la simulació i fer que es mogui. Tenint en compte aquet fet, podem concloure que encara que s’està una mica endarrerit, no es per preocupar-se ja que no porta un impacte negatiu en el projecte, ja que es pot anar treballant sense problemes.**

Estructurà i tecnologies empleades

En aquest apartat s'explica les tecnologies emprades en el projecte, separades per apartats.

Per al projecte utilitzaré python, amb l'IDE PyCharm, aquest em permetrà programa, executar codi i fer les proves de la xarxa neural utilitzada. En aquest àmbit també faré servir un llenguatge de Stäubli, anomenat VAL 3[12], per poder fer que el robot es mogui.

Per a la simulació, faré servir el programa "Stäubli robotics suite" proporcionat per la mateixa empresa.

Per acabar, cal mencionar que per realitzar la metodologia Kanban, faré servir l'eina online Trello[11].

Referències

[1] “Glacier.” [Online]. Available: <https://www.roboticsandinnovation.co.uk/news/funding/glacier-secures-us4-5m-for-ai-powered-recycling-robot.html>

[2] “TS-60.” [Online]. Available: <https://robotsdoneright.com/Staubli/staubli-TX60.html>

[3] “Controladora CS80.” [Offiline]. Available: ./information/CS80\_controller.pdf

[4] “TS2-60.” [Online]. Available: <https://www.staubli.com/content/dam/robotics/brochures/6-axis/datasheet/TX2-60-6-axis-product-data-sheet-EN.pdf>

[5] “Staübli robotic suite.” [Online]. Available: <https://www.staubli.com/hk/en/robotics/products/robot-software/staeubli-robotics-suite.html>

[6] “Trashnet.” [Online]. Available: <https://github.com/garythung/trashnet>

[7] “YOLO v5.” [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/yolov5>

[8] “DenseNet Keras.” [Online]. Available: <https://keras.io/api/applications/densenet/>

[9] “SSD.” [Online]. Available: <https://github.com/balancap/SSD-Tensorflow>

[10] “Kanban.” [Online]. Available: <https://kanbanize.com/es/recursos-de-kanban/primeros-pasos/que-es-kanban>

[11] “Trello.” [Online]. Available: <https://trello.com/es>

[12] “Val 3 language.” [Online]. Available: <https://usermanual.wiki/Document/val3referencemanual.275627616/view>

[13] “Github propi” [Online]. Available: <https://github.com/Ricardlol/Recycling-robot>